软件开发会议纪要

一、会议基本信息

- 会议主题：第一版规格说明书编写分工

- 会议日期：2025年4月27日

- 会议时间：14：00-15：30

- 会议地点：腾讯会议

二、参会人员

郭伟进，阮精特，范品樟，林锴，麻克强

三、主要讨论点和决策

讨论点 1：明确各部分规格说明书的内容与分工

- 决策：将说明书内容分配到每位成员，约定统一模板

四、行动计划和责任人

| 任务描述 | 责任人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 引言 | 郭伟进 | 2025年5月2日 |
| 总体描述 | 阮精特 | 2025年5月2日 |
| 具体需求 | 范品樟 | 2025年5月2日 |
| 性能需求 | 林锴 | 2025年5月2日 |
| 其他需求与附录 | 麻克强 | 2025年5月2日 |