一、前期准备阶段（第1周）

组建项目小组角色：我们将设立项目负责人(郭伟进)、需求分析员（阮精特，林凯）、文档编写员（范品樟）、联络员（麻克强）等角色，明确分工，提高协作效率。

初步理解项目背景：阅读教师提供的初始材料，整理已有信息，明确项目目标。

二、需求获取阶段（第2–3周）

利益相关者识别：识别本系统的关键用户群体，如教师、学生、教务人员。

信息收集方式：

设计并发放调查问卷（了解用户日常使用场景）

进行结构化/非结构化访谈（深入挖掘需求）

实地观察课堂流程（识别潜在的自动化机会）

记录初始需求：将收集到的信息整理为“原始需求列表”。

三、需求分析与建模阶段（第4–6周）

对需求进行分类：

功能性需求（如：签到打卡、作业布置、课堂互动、成绩反馈）

非功能性需求（如：系统响应速度、安全性、兼容设备）

使用建模工具：

用例图（表示用户与系统交互）

活动图或流程图（表示业务流程）

概念类图（展示数据结构）

需求冲突分析与优先级排序：分析可能冲突的需求，并与教师沟通确认哪些功能优先开发。

四、需求规格说明书编写（第7–8周）

使用 IEEE 标准结构，撰写正式的《软件需求规格说明书（SRS）》：

引言：项目概述、术语定义

总体描述：系统目标、用户特征、约束条件

功能需求详细描述

非功能性需求、接口需求等

配图说明，提高可读性

五、需求验证阶段（第9周）

组织需求评审会议：

邀请教师及学生代表参与

对 SRS 中的内容逐项确认，检查是否存在遗漏、歧义或错误

根据反馈进行修改优化

六、需求管理与跟踪（整个周期）

建立需求变更管理机制：

如果后期有新需求或原有需求修改，我们将使用“需求变更记录表”进行追踪

需求可追踪性矩阵：

将每一条需求与后续设计、开发、测试阶段的内容建立对应关系，便于质量控制

七、计划成果

完整的《SRS文档》

建模图（用例图、活动图等）

需求获取记录与用户反馈

可追踪需求列表