软件开发会议纪要

一、会议基本信息

- 会议主题：应对需求变更的会议

- 会议日期：2025年5月22日

- 会议时间：14：00-15：30

- 会议地点：腾讯会议

二、参会人员

郭伟进，阮精特，范品樟，林锴，麻克强

三、主要讨论点和决策

讨论点 1：评估用户提出的新需求及其影响

- 决策：决定吸纳两项变更，并推迟部分次要功能开发

四、行动计划和责任人

| 任务描述 | 责任人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 撰写需求变更影响分析报告 | 范品樟 | 2025年5月23日 |