软件需求变更申请报告（RCR）

一、变更编号

RCR-2025-06-01

二、变更名称

新增大语言模型（LLM）管理相关功能需求

三、提出变更单位

信息中心 / 项目用户代表

四、变更提出人

管理员

五、变更提出日期

2025年6月1日

六、变更内容描述

用户在使用系统原型过程中提出新需求，要求在系统中增加对大语言模型的灵活性和可控性管理。具体涉及以下四项功能：

1. 注册新模型：支持管理员通过配置或接口方式将新的 LLM 模型接入系统；
2. 模型统一管理：提供模型列表、启用/禁用、权限控制、版本管理等统一界面；
3. 模型状态检测：定期检测各接入模型的运行状态、响应情况和可用性；
4. 模型配置：可设置模型参数，提升适配性。

该变更意在提升系统稳定性、可扩展性以及面向多场景应用的能力。

七、变更原因

1. 当前系统仅绑定单一模型，无法应对多场景需求；
2. 无监控机制，难以及时发现模型异常；
3. 用户希望对模型调用行为具备一定控制权，调整模型回答的风格和粒度；
4. 为未来引入新模型（如本地私有化部署）提前做准备。

八、变更的影响评估

| 影响项 | 说明 |
| --- | --- |
| 是否增强业务能力 | 是，增强了系统的智能扩展能力 |
| 是否与当前需求冲突 | 否 |
| 是否与其他未决变更冲突 | 否 |
| 不变更的后果 | 系统将缺乏对LLM模型的灵活调控与监测 |
| 可能的副作用 | 增加系统复杂性，带来一定管理负担 |
| 对质量属性是否有影响 | 不会削弱性能，有助于可维护性和可扩展性 |
| 是否在当前技术与人力可行范围内 | 是 |
| 是否需额外采购资源 | 否 |
| 是否影响项目计划 | 是，预计需延长1-2天设计与文档更新时间 |
| 是否需用户参与/原型验证 | 需要 |
| 是否会丢失已完成工作 | 否 |
| 是否导致成本增加 | 否 |
| 是否影响培训/支持计划 | 否 |

九、被提议变更影响的系统元素

1.模型管理模块：需新增模型注册、配置、切换逻辑，支持多模型状态维护。

2.系统后台界面：增加模型管理后台界面，含配置界面、状态监控仪表盘。

3.接口/API层：定义模型注册、状态获取、参数设置等接口。

4.监控与日志系统：记录模型调用状态、响应时间、配置变更等指标。

5.数据库结构：新增模型表、模型参数表、状态日志表等。

6.权限控制逻辑：仅管理员可操作模型配置与注册功能。

7.自动化测试模块：增加对模型切换、配置保存、状态变更等逻辑的验证。

8.开发文档/帮助文档：需同步更新功能说明、接口规范、使用指引等。

十、需求变更的工作量评估

| 任务 | 社会必要劳动时间（h） |
| --- | --- |
| 更新SRS或需求说明 | 1 |
| 创建新的设计组件 | 1 |
| 修改现有设计组件 | 1 |
| 开发新的用户界面组件 | 1 |
| 修改现有的用户界面组件 | 1 |
| 开发新的用户文档 | 1 |
| 修改现有用户文档 | 0.5 |
| 开发新的源代码 | 1.5 |
| 修改现有源代码 | 1 |
| 编写单元/集成测试 | 1 |
| 执行单元/集成测试 | 0.5 |
| 修改测试套件 | 1 |
| 执行回归测试 | 0.5 |
| 修改构建文件和部署流程 | 0.5 |
| 修改项目计划与进度图 | 1 |
| 更新需求追溯矩阵 | 0.5 |
| 审查修改的工作产品 | 0.5 |
| 按照测试反馈进行返工 | 1 |
| 其他任务（模型调度策略整理） | 1 |

总计：15.5 小时

十一、变更的可行性分析

技术可行性：模型配置与状态检测可在现有框架上实现，注册与统一管理需新增模块及接口调用逻辑；

资源可行性：需部分开发资源支持（特别是后端），但不依赖特殊硬件，可阶段性分步实现；

实现优先级建议：
- 模型状态检测（高）；
- 模型配置（中高）；
- 模型统一管理（中）；
- 注册新模型（后期扩展，低优先）。

十二、建议的处理意见

建议批准本变更申请，将其作为管理模块的重要扩展方向分阶段实施。短期内优先完成模型状态检测与配置功能；中长期推进模型注册与统一管理，形成可扩展的模型治理能力。