# 校务问答机器人总结报告

G07小组

组长：郭伟进

组员：范品樟

组员：阮精特

组员：麻克强

组员：林锴

目录

校务问答机器人总结报告	1

校务问答机器人项目总结报告	3

一、项目概述	3

二、开发过程回顾	3

三、项目成果展示	4

四、问题与挑战	4

五、经验与收获	4

六、改进建议	5

七、总结	5

八、成员评价	5

# 校务问答机器人项目总结报告

# 一、项目概述

### 1.1 项目背景

本项目旨在打造一款基于大语言模型（LLM）的校务问答机器人系统，解决高校师生在学习、科研、生活等方面遇到的常见问题。系统集成自然语言处理、知识库检索与智能交互等关键技术，提升信息获取效率与服务智能化水平。

### 1.2 项目目标

实现自然语言问答服务，覆盖教学、教务、生活等多个维度。

构建可持续优化的结构化知识库系统。

提供多模态输出、支持图文、链接、流程图等格式展现。

支持用户互动，如点赞、吐槽、评价反馈、热门排行等。

实现管理员后台内容审核、用户权限管理及模型调度管理。

# 二、开发过程回顾

### 2.1 需求分析阶段

明确三类用户角色：学生、教师、管理员，识别不同场景下的信息诉求。通过多轮原型反馈法细化用户界面与核心功能点。识别并引入 "注册新模型"、"模型统一管理"、"模型状态检测" 和 "模型配置" 四个增强性需求。

### 2.2 系统设计阶段

构建了完整的数据结构体系，包括用户、问题、回答、反馈、知识库等核心实体。系统架构采用后端服务分层与大语言模型解耦设计，保障弹性与可扩展性。

### 2.3 开发与实现

前端实现多个页面模块，包括提问页、答案展示页、互动页、管理员后台等。后端集成大语言模型 API（如阿里云百炼平台），实现语义识别与多轮问答能力。管理功能模块实现内容审核、权限管控、模型注册与配置等。

### 2.4 测试与验证

编写了用例覆盖“学生用户提问与点赞”、“管理员审核”、“模型配置”等核心流程。使用黑盒测试、集成测试和边界测试方法，验证系统性能与稳定性。问题发现与修复：优化了LLM接口容错机制，提升系统稳定性。

# 三、项目成果展示

## 系统已全面实现预定功能目标，涵盖问答服务、用户互动、后台管理、多模型扩展与配置等模块。前端页面支持多终端访问，界面美观、交互自然；智能问答支持上下文、多模态输出，后台系统具备模型注册、状态监控和参数配置能力，整体系统功能完整、运行稳定，已具备实际应用和后续拓展价值。

# 四、问题与挑战

### 4.1 技术挑战

LLM响应波动问题：使用重试机制与缓存机制优化响应。

多模型管理：引入统一注册与配置机制简化调用逻辑。

### 4.2 协作挑战

初期模块接口未统一，造成联调延迟。

后期通过编写统一接口文档并明确Mock数据规范解决。

# 五、经验与收获

### 5.1 技术成长

熟悉大语言模型API调用及Prompt构造方法。掌握前后端协作规范与项目分工方法。了解信息安全、权限控制等关键设计要点。

### 5.2 团队协作

每周召开例会，任务明确到人。使用Git进行版本管理与代码评审。采用原型开发流程，快速获取用户反馈并调整。

# 六、改进建议

增加对模型回答准确率的用户评分与自动反馈机制。优化后台管理页面交互体验，如支持拖拽式模型排序。增设模型运行日志对比视图，辅助判断性能波动。项目早期应更早统一数据接口与格式规范。

# 七、总结

校务问答机器人项目充分融合了AI能力与校园业务场景，最终实现了从用户提问、智能回答、用户反馈到后台管理的闭环系统。项目在架构设计、交互体验、模型管理等方面均达到了预期目标，具备推广与持续优化价值。我们团队在本次开发中收获颇丰，不仅提升了技术能力与系统思维，也锻炼了沟通协作与问题解决的能力，为后续从事相关AI产品开发打下了坚实基础。

# 八、成员评价

### 8.1 郭伟进

### 担任项目需求管理负责人之一，积极推进需求启动与收尾阶段，主导原型开发与系统功能实现，参与多项关键节点如“创建CCB”“SRS修改分工”等。他在前端实现与原型开发方面表现突出，有效连接需求与开发，确保系统实现与需求一致。

### 8.2 范品樟

### 在本项目中承担了关键的分析与文档编写任务，包括需求分析策略、分析文档、需求重用、质量属性完善、检查问题报告等。同时还参与原型设计和变更对接任务，展现出扎实的需求建模与项目文档能力。他的逻辑严密、条理清晰，推动了项目多个文档基线的落地，为项目的专业性提供有力保障。

### 8.3阮精特

### 在项目中负责UML图绘制（类图、顺序图、状态图等），并深度参与原型开发与LLM模型测试，承担了模型配置与对接验证等任务。他具备较强的技术实现与系统理解能力，确保需求从设计过渡到实现的完整性。

### 8.4林锴

### 主要负责用户群分类、使用实例分析、用户流程梳理、需求优先级判定与UML建模任务，并参与原型反馈改进。他逻辑清晰，建模能力扎实，能够准确将需求转化为图示化表达，为需求规格文档的标准化提供了可视化支持。

### 8.5麻克强

参与了需求协同计划制定与实施，牵头组织JAD会议，并承担了数据字典编写、归档文件复核等核心工作。他具备良好的沟通与协调能力，能在团队任务中主动承担交叉任务，确保协作流程顺畅，会议产出有效。