# 校务问答机器人CCB章程

G07小组

组长：郭伟进

组员：范品樟

组员：阮精特

组员：麻克强

组员：林锴

版本控制信息

| 文档编号 | SRA2025-G07 |
| --- | --- |
| 文档版本号 | V1.0 |
| 关键词 | CCB章程 |
| 修订人 | 阮精特 |
| 修订时间 | 2025-06-13 |

| 版本号 | 修订人 | 修订时间 | 修订内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 阮精特 | 2025-06-13 | CCB章程初稿 |

目的

1.规范 SRA2025-G07 小组项目计划、需求、设计和开发变更的控制流程，确保变更管理的一致性和可追溯性。

2.减少因变更引起的技术风险、资源分配不确定性，提升项目执行力。

3.定义 CCB 在项目变更中的决策职责，明确与项目指导委员会的协作关系。

4.通过结构化流程评估和纳入项目变更，提升产品适应性和团队协作效率。

术语、定义

| 术语/定义 | 英文对应词 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| CCB | Configuration control board | 变更控制委员会 |
| 基线 | Baseline | 模型管理功能的稳定版本，作为变更的基准 |
| 项目干系人 | Stakeholder | 包括用户、开发团队、CCB 成员、测试人员等受模型管理变更影响的群体。 |

权限范围

1.负责评审模型管理功能的需求文档、设计方案、测试用例等相关文档。

2.评审模型管理功能的需求变更申请、技术方案调整及故障处理方案。

3.评审委员对评审结果负责，有权要求对模型管理相关文档进行整改。

4.若 CCB 评审无法达成一致，需上报项目指导委员会裁决。

角色和职责

CCB成员

| 角色 | 负责人 | 描述和职责 |
| --- | --- | --- |
| CCB主席 | 邵政杰 | 变更控制委员会主席，如果变更控制委员会未能达成一致，主席通常有最终决定权；针对每个变更请求确定评估人和修改人 |
| 修改者 | SRA-G07小组成员 | 针对批准的变更请求，负责完成产品修改的人 |

项目干系人

| 角色 | 负责人 | 描述和职责 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 提交者 | 用户 | 提交新变更需求 |  |
| 请求接受者 | 郭伟进 | 最初接收到变更申请 | 微信：yydwjj 邮箱：2827345831@qq.com |
| 验证者 | SRA2025-G07全体成员 | 验证变更是否已经正确实现 | 详见SRA2025-G07-SRSv1.3 |

操作程序

评审人员要求

- 1.具备项目相关的专业知识，理解技术和业务需求。

- 2.能客观评估变更影响，提出建设性意见，对评审结果负责。

- 3.遵守变更控制流程，保护项目信息机密性，不泄露给无关人员。

评审发起

- 发起人提前 2 天发送评审通知，包含：

- 评审主题（如 “需求变更：新增用户权限管理功能”）

- 评审内容（变更背景、技术方案、影响范围）

- 预期结果（批准 / 拒绝变更）

- 评审委员名单（CCB 成员、干系人代表）

- 记录员（负责会议纪要）

- 附件（变更申请表、技术方案、影响分析报告）

预评审

- 委员提前查看文档，输出《变更评审记录表》至发起人，发起人需解答疑问。

评审输出

记录员输出《变更会议纪要》，包含：

评审结论（批准 / 拒绝 / 暂缓）

整改问题清单（如技术可行性、兼容性问题）

行动计划（开发排期、验证时间）

发送至所有参会人员及干系人。

变更实施与验证

1.开发团队按方案实施变更，标记基线版本。

2.测试团队验证变更功能，输出《验证报告》。

3.验证通过后，提交配置库，更新基线。

理想决策过程

随便画不画

评审范围

需进行CCB评审的内容包括但不限于如下所述：

- 所有产品或项目的需求说明书，产品规划，测试用例，测试报告必须经过CCB评审通过

- 发生重大变更

- 影响到相关业务系统或业务部门

- 发生业务流程变化

- 发生对外结果变更

- 影响到终端用户使用

- 重点或有争议的缺陷：如在软件测试中发现设计不够合理的，用户使用产品过程中提出的缺陷等

- 内部改进：如设计人员为提高性能而进行的优化设计，此优化可能产生相关影响

- 系统环境变更：产品的使用范围和环境发生变化，如系统的主机、外部接口、操作系统、数据库等发生变化

- 其他可能产生问题或影响的变更

评审原则

- 时间原则：评审准备时间大于会议时间，确保充分理解变更内容。

- 效率原则：评审期间发现的缺陷数应至少是准备期间的 2 倍。

- 客观性原则：基于事实和技术可行性决策，避免个人偏见。

- 时效性原则：紧急变更启动快速评审流程，确保项目进度

需求变更

？？？模块管理？？