## Slide 1
校务问答机器人需求工程项目计划
G07小组

## Slide 2
content
目录
01
项目概述与背景
02
工作分解结构与任务分配
03
项目进度与组织结构
04
干系人分析与沟通策略
05
专项子计划
06
团队合作

## Slide 3
项目概述与背景
01

## Slide 4
项目背景与目标
智慧校园建设
响应智慧校园建设号召，提升校务服务智能化水平，便利师生校园生活。
需求精准收集
确保校务问答机器人满足实际需求，精准、全面收集与分析需求，化解复杂性。
目标明确
开发基于大语言模型的校务问答机器人，提升校园服务效率与用户体验。

## Slide 5
项目范围
需求获取与分析
需求验证与管理

## Slide 6
工作分解结构与任务分配
02

## Slide 7
WBS层级与词典（1）
项目启动
定义项目范围，明确项目目标和预期成果
组建项目团队，确定成员角色与职责
制定初步时间表，规划项目关键里程碑

## Slide 8
WBS层级与词典（2）
项目规划
制定详细的工作分解结构，确保任务细分
分配资源，确保每个任务有合适的人员负责
设定质量标准，确保项目成果符合要求

## Slide 9
WBS层级与词典（3）
项目执行
实施项目计划，监控进度并调整计划
定期召开项目会议，沟通进展与问题
管理变更请求，评估影响并更新计划

## Slide 10
WBS层级与词典（4）
项目监控
跟踪项目进度，确保按时完成任务
监控成本，确保预算内完成项目
评估风险，采取措施降低风险影响

## Slide 11
WBS层级与词典（5）
项目收尾
完成项目交付物，确保满足客户要求
进行项目总结，记录经验教训
解散项目团队，感谢成员贡献

## Slide 12
RACI矩阵详解
任务分类 | 关键任务项 | 郭伟进 | 阮精特 | 范品樟 | 林锴 | 麻克强
需求管理启动 | 组建需求管理团队制定需求管理框架明确目标与范围 | A（问责） | R（负责） | C（咨询） | C（咨询） | I（告知）
需求管理规划 | 设计需求获取方法制定分析策略规划跟踪框架设计沟通计划 | A | R | C | C | C
需求获取执行 | 开展多维度调研整理分析数据提炼需求清单 | C | R | C | C（数据分析） | I
需求验证执行 | 编写需求文档建立跟踪矩阵组织评审会议 | A | C | R | C | C
需求监控与控制 | 跟踪需求变更评估质量偏差优化管理流程 | A | C | C | R（数据监控） | C
需求管理收尾 | 汇总需求基线整理归档文档总结经验教训 | A | C | C | C | R
角色分配
郭伟进、阮精特、范品樟、林锴、麻克强，各司其职，协同推进需求管理全流程。

## Slide 13
项目进度与组织结构
03

## Slide 14
甘特图概览
01
项目时间轴展示
直观展示校务问答机器人需求管理项目的各个阶段。
02
启动到收尾
从项目启动至收尾，清晰标识每个关键任务的时间节点。
03
任务间依赖关系
揭示任务间的先后顺序与依赖关系，帮助团队理解工作流。
04
资源分配视图
显示不同阶段资源的分配情况，便于监控资源使用效率。
05
进度对比分析
对比计划与实际进度，突出显示潜在延误。
06
决策依据提供
为项目管理提供决策依据，确保项目顺利推进。

## Slide 15
OBS组织结构图
OBS模式应用
本项目采用OBS模式，清晰定义了团队成员的角色与职责，确保高效协作。
核心团队构成
核心团队由郭伟进领导的需求管理组、阮精特负责的需求验证组等组成，各司其职。
小组职能明确
每个小组聚焦特定领域，如需求管理的启动、规划、执行、监控与收尾，确保流程的专业性。
支持角色重要
范品樟提供支持，确保团队在各个阶段都能获得必要的协助和资源。

## Slide 16
干系人分析与沟通策略
04

## Slide 17
关键干系人矩阵
识别核心干系人
信息中心、教务处/学工部、师生用户、开发团队、分管校领导、IT运维团队、课程任课教师
定制沟通策略
针对不同干系人的关注点，制定了个性化的沟通策略，如信息中心关注接口进度与数据安全，采取每周邮件+电话跟进的方式。
确保高效互动
通过定期会议、线上问卷、焦点小组讨论等多种渠道，确保与干系人的沟通既全面又深入，促进项目的顺利推进。
干系人 | 影响力 | 关注点 | 沟通策略 / 联系方式
信息中心 | 高 | 接口对接进度、数据安全合规性、部署环境准备 | - 每周一次：邮件 + 电话跟进- 重点：接口开发进度、测试环境资源申请
教务处 / 学工部 | 高 | 数据准确性、知识库内容合规性、需求响应速度 | - 每两周一次：线下会议 + 会议纪要- 重点：政策文档更新、问答内容审核反馈
师生用户 | 高 | 功能易用性、回答准确性、问题解决效率 | - 每轮测试后：线上问卷 + 焦点小组- 重点：界面交互体验、高频问题优化
开发团队（5 人） | 高 | 任务优先级、资源分配、技术难点突破 | - 每日：10 分钟站会（钉钉 / 线下）- 重点：任务完成率、阻塞问题升级
分管校领导 | 高 | 项目进度、资源审批、风险应对方案 | - 每月一次：正式汇报会- 重点：里程碑成果展示、重大风险预警
IT 运维团队 | 中 | 系统稳定性、故障响应速度、资源使用效率 | - 按需：紧急问题即时沟通 + 月度运维报告- 重点：服务器负载监控、应急预案执行情况
课程任课教师 | 中 | 项目方向符合课程要求、验收标准达成率 | - 关键节点：线下评审会 + 邮件确认- 重点：原型功能符合度、文档完整性

## Slide 18
专项子计划
05

## Slide 19
风险管理计划
01
风险识别与分类
技术风险、需求风险、安全风险、资源风险、用户风险，全面覆盖项目潜在威胁。
02
风险评估方法
运用概率影响矩阵与专家评审，科学评估风险等级与紧迫性。
03
风险应对策略
技术风险采用分阶段开发与备用方案，需求风险建立变更控制流程，安全风险加强数据保护与定期测试。
04
风险监控机制
周例会跟踪风险状态，关键节点专项评估，预留应急储备快速响应。

## Slide 20
资源预算计划
基础工具预算
投入200元用于租赁腾讯云学生服务器一年，确保项目开发环境稳定。另拨款50元用于DeepSeekAPI，增强问答机器人的智能响应能力。
调研费用
预算100元用于调研材料制作，包括纸质问卷印刷及文具购置，支持实地调研与数据收集。
应急储备
设立500元备用金作为应急储备，应对突发状况，确保项目顺利推进。

## Slide 21
团队合作
06

## Slide 22
项目分工
项目负责人
郭伟进：统筹全局，牵头需求规划与章程制定
技术攻坚组
阮精特：可行性分析与技术方案设计
林锴：资源调度及配置管理规范
风险管理组
范品樟：风险预案制定与跟踪
麻克强：干系人协调与沟通机制
需求调研组
郭伟进（主）+5 名成员：跨部门需求收集与标准化

## Slide 23
本次作业分工与评价
范品樟
▶ 风险防控守门员
✨ 为项目系上 "安全带"
5分
阮精特
▶ 可行性把关者
✨ 输出可落地的实施路线
5分
林锴
▶资源调度魔术师
5分
麻克强
▶PPT工匠
4分

## Slide 24
THANKS
G07小组