## Slide 1
项目需求变更管理阶段性评审
软件需求小组G07

## Slide 2
content
目录
01
软件需求变更申请
02
需求变更过程
03
团队契约
04
分工以及评价

## Slide 3
软件需求变更申请
01

## Slide 4
软件需求变更申请
软件需求变更申请报告（RCR-2025-06-01）：
在报告中，用户提出希望新增模型管理相关功能需求。
主要需求包括：支持管理员注册新模型、提供模型统一管理界面（启用/禁用、权限控制、版本管理）、实时检测模型运行状态及响应情况，并允许用户配置模型参数（如温度、最大生成长度等）。

## Slide 5
CCB建立和组织
CCB组长：郭伟进
CCB成员：阮精特、范品樟
CCB组长
郭伟进
CCB成员
阮精特
CCB成员
范品樟

## Slide 6
需求变更影响分析
变更的需求出现在后台管理部分
与已经存在的需求（审核管理、用户管理、知识库管理、系统监控）属于同一级别
其中主要会影响到 系统监控

## Slide 7
需求变更过程
02

## Slide 8
需求管理工具
在PingCode中，我们新增了相关需求

## Slide 9
需求分析文档修订
在需求变更报告通过后我们将对其他文档进行相应地更新：
更新了需求分析；
更新了用户手册；
更新了可行性分析；
更新了界面原型；

## Slide 10
校务机器人需求分析
我们对新提出的需求进行了新的优先级分析，并更新了需求分析文档

## Slide 11
校务机器人可行性研究报告
例如：
在可行性报告中，我们在多个位置加入了有关于管理功能的表述。

## Slide 12
原型更新
更新以及制作了相关原型

## Slide 13
校务机器人用户手册
在用户手册的使用指南中新增了管理员界面的相关介绍和操作

## Slide 14
团队契约
03

## Slide 15
团队契约
此外，在team building的工作体现中，我们共同讨论制作了这个团队契约

## Slide 16
分工以及评价
04

## Slide 17
分工以及评价
郭伟进：原型的更新，工单的建立和管理
范品樟：变更可行性分析与评级
阮精特：用户手册更新，
林锴：TeamBuilding总结
麻克强：项目管理工具的操作
5.0
4.7
4.9
4.6
4.0

## Slide 18
THANKS