软件开发会议纪要

一、会议基本信息

- 会议主题：需求管理阶段规划会

- 会议日期：2025年4月2日

- 会议时间：14:00-15:30

- 会议地点：腾讯会议

二、参会人员

郭伟进、阮精特、范品樟、林锴、麻克强

三、主要讨论点和决策

讨论点 1：需求管理启动阶段任务分解

- 甘特图映射：

阮精特负责确定需求范围

范品樟负责需求获取方法确认

- 决策：

林锴负责补充关联关系

阮精特添加异常处理流程图

讨论点 2：需求分析阶段风险预判

- 甘特图预警：

关联图绘制需业务方参与验证

需建立建立原始需求池

四、行动计划和责任人

| 任务描述 | 责任人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 输出需求范围说明书 | 阮精特 | 2025-4-2 |
| 制定用户访谈计划表 | 林锴 | 2025-4-3 |
| 创建原始需求池模板 | 范品樟 | 2025-4-3 |