查询网络上有关“杀死一个程序员只要改三次需求”，结合课程，分析问题，提出建议;

我在上学期末到本学期初，参加了一个用于创业类比赛的软件开发项目，这个项目的人员组成比较特殊，3名教育类专业的同学是团队核心，软件相关的成员只有我。

项目的过程十分的坎坷，我此时回忆起来也都是痛苦，刚好趁着这个机会总结一下这里的问题，以及有什么改进方案。

第一个问题，在我刚刚加入团队时就已经出现了，客户并不知道自己想要什么。对应到软件需求来说就是没有明确的需求。另外一个问题是随着项目进行一直发生的频繁的需求变更，变更程度从小的样式修改，到大的项目重新开始都又发生过。

现在如果让我总结一个可能的、比较通用的解决方法，我可能会这样安排。对于一开始客户不知道自己想要什么，那如果客户还是有一些想法的，（我们就先坐下来讨论个三天三夜，把那些主要的，最关心的东西讨论清楚了。）那我们先坐下来开一个会议，讨论系统绝对核心的东西，为这个会议，我希望我们双方都要有一些准备，客户的准备重点在把想法记录，并做好把想法讲出来。而开发一方，则可以提前根据主题找一些相关的例子，比如其他已经成型的应用。在讨论出来一个大体框架之前进行的设计很可能是徒劳的。

对于本身没有什么具体的想法的，就比如我所处的这个情况。由于参加创新创业类的比赛主题在高大上的技术、创新和PPT与答辩。我的组长给我的需求就是：“我们是一个有大数据、AI、区块链的水产平台”。这个需求太大了，太抽象了，并且从客户身上也并不能得到什么可用于开发的信息。我下次遇到这个情况会选择放弃，要是不得不做我就找几个成熟的软件抄一抄。

我们的项目的需求变更从开发工作开始到比赛结束一直在进行。主要原因是在没有确定需求之前就开始开发和比赛项目的特殊性。第一点确实是我的问题，但是这个项目本身的方向也一直没有定下来，除了软件这部分工作，商业战略，创新模式这些也在比赛过程中不断地变化。这些大方向上的频繁变动让我觉得，我也不应该去花功夫去确定他们想要什么。

我们频繁的需求变更是通过微信群来发布和确认的，这经常会让我遗漏一些更改，于是乎后来我引入了todolist作为我简单的需求管理工具。之后发现这样一条一条去修改有一些手忙脚乱，于是在项目的后期，我开始将发生变更的需求统一处理，而不是一条一条进行修改、更新、发布。为什么没有需求可行性分析？由于项目真正的代码开发只有前端，不考虑实现，所以开发可行性是够的。技术可行性，这东西不用考虑，因为这就是PPT大赛，技术可行性不用我考虑，我只用辅助吹牛就够了。需求变更完成之后，我们的需求验证直接由需求提出者验证。

写这篇文字的时候中断太多了，也写不出什么了。