软件需求变更申请报告（RCR）

一、变更编号

RCR-2025-06-01

二、变更名称

新增大语言模型（LLM）管理相关功能需求

三、提出变更单位

信息中心 / 项目用户代表

四、变更提出人

管理员

五、变更提出日期

2025年6月1日

六、变更内容描述

用户在使用系统原型过程中提出新需求，要求在系统中增加对大语言模型的灵活性和可控性管理。具体涉及以下四项功能：

1. 注册新模型：支持管理员通过配置或接口方式将新的 LLM 模型接入系统；
2. 模型统一管理：提供模型列表、启用/禁用、权限控制、版本管理等统一界面；
3. 模型状态检测：定期检测各接入模型的运行状态、响应情况和可用性；
4. 模型配置：可设置模型参数（如温度、最大生成长度、Top-k等），提升适配性。

该变更意在提升系统稳定性、可扩展性以及面向多场景应用的能力。

七、变更原因

1. 当前系统仅绑定单一模型，无法应对多场景需求；
2. 无监控机制，难以及时发现模型异常；
3. 用户希望对模型调用行为具备一定控制权，调整模型回答的风格和粒度；
4. 为未来引入新模型（如本地私有化部署）提前做准备。

八、变更的影响评估

8.1 对功能的影响
将新增一个“模型管理”子模块，拓展管理后台功能，并调整部分模型调用接口逻辑。

8.2 对进度的影响
预计影响开发周期约 2~3 周，其中注册新模型功能将在后期版本中实现。

8.3 对成本的影响
若引入本地部署模型，将增加 GPU/算力成本；若使用第三方 API，涉及调用费用。

8.4 对质量和风险的影响
系统稳定性提高，但需要增加权限控制、调用异常处理等机制，需严格测试。

九、变更的可行性分析

技术可行性：模型配置与状态检测可在现有框架上实现，注册与统一管理需新增模块及接口调用逻辑；

资源可行性：需部分开发资源支持（特别是后端），但不依赖特殊硬件，可阶段性分步实现；

实现优先级建议：
- 模型状态检测（高）；
- 模型配置（中高）；
- 模型统一管理（中）；
- 注册新模型（后期扩展，低优先）。

十、建议的处理意见

建议批准本变更申请，将其作为管理模块的重要扩展方向分阶段实施。短期内优先完成模型状态检测与配置功能；中长期推进模型注册与统一管理，形成可扩展的模型治理能力。