## Slide 1
校务问答机器人
需求工程项目计划

## Slide 2
2
工作分解结构
3
任务分配矩阵
4
项目进度计划
1
项目概述
目
录
CONTENTS

## Slide 3
2
工作分解结构
3
任务分配矩阵
4
项目进度计划
1
项目概述
目
录
CONTENTS

## Slide 4
为响应智慧校园建设号召，提升校务服务智慧化水平，切实便利师生校园生活，现拟开发基于大语言模型（LLM）的校务问答机器人。
为确保校务问答机器人能够真正满足校园实际需求，精准、全面地收集与分析需求至关重要。目前，各部门知识库格式、数据标准不统一，用户对智能服务的使用习惯、功能期望存在差异，这都增加了需求梳理的复杂性，亟待通过科学的需求项目计划来化解。
项目范围包括：需求获取与分析、需求验证与管理
项目概述

## Slide 5
2
工作分解结构
3
任务分配矩阵
4
项目进度计划
1
项目概述
目
录
CONTENTS

## Slide 6
关键词
关键词
关键词
关键词
关键词
WBS层级

## Slide 7
WBS词典
WBS编号 | 任务描述 | 输入 | 输出 | 质量标准
1 | 启动阶段 | 项目章程、校园智慧化建设目标 | 项目启动报告、需求工作授权书 | 启动文件完整，责任明确，符合校园战略规划
2 | 规划阶段 | 启动阶段成果、校园数字化规划 | 需求管理计划、需求规格说明书模板 | 计划覆盖全生命周期，模板符合校园文档规范
3 | 执行阶段 | 规划阶段成果、调研资源 | 需求基线文档、跟踪记录 | 文档完整率≥95%，需求覆盖率≥90%
4 | 监控与控制阶段 | 执行阶段成果、质量标准 | 偏差分析报告、改进措施 | 偏差发现及时率≥95%，改进措施有效性≥85%
5 | 收尾阶段 | 监控阶段成果、验收标准 | 项目总结报告、知识库更新 | 总结覆盖率 100%，知识沉淀完整

## Slide 8
04
03
02
01
标题文本预设
此部分内容作为文字排版占位显示 （建议使用主题字体）
标题文本预设
此部分内容作为文字排版占位显示 （建议使用主题字体）
标题文本预设
此部分内容作为文字排版占位显示 （建议使用主题字体）
标题文本预设
此部分内容作为文字排版占位显示 （建议使用主题字体）
任务分配矩阵
CLICK TO ADD CAPTION TEXT
任务分类 | 关键任务项 | 郭伟进 | 阮精特 | 范品樟 | 林锴 | 麻克强
需求管理启动 | 组建需求管理团队 制定需求管理框架 明确目标与范围 | A（问责） | R（负责） | C（咨询） | C（咨询） | I（告知）
需求管理规划 | 设计需求获取方法 制定分析策略 规划跟踪框架 设计沟通计划 | A | R | C | C | C
需求获取执行 | 开展多维度调研 整理分析数据 提炼需求清单 | C | R | C | C（数据分析） | I
需求验证执行 | 编写需求文档 建立跟踪矩阵 组织评审会议 | A | C | R | C | C
需求监控与控制 | 跟踪需求变更 评估质量偏差 优化管理流程 | A | C | C | R（数据监控） | C
需求管理收尾 | 汇总需求基线 整理归档文档 总结经验教训 | A | C | C | C | R

## Slide 9
标题文本预设
此部分内容作为文字排版占位显示 （建议使用主题字体）
标题文本预设
此部分内容作为文字排版占位显示 （建议使用主题字体）
标题文本预设
此部分内容作为文字排版占位显示 （建议使用主题字体）
标题文本预设
此部分内容作为文字排版占位显示 （建议使用主题字体）
项目进度计划
甘特图

## Slide 10
  01
  02
  03
  04
标题文本预设
此部分内容作为文字排版占位显示 （建议使用主题字体）
标题文本预设
此部分内容作为文字排版占位显示 （建议使用主题字体）
标题文本预设
标题文本预设
此部分内容作为文字排版占位显示 （建议使用主题字体）
此部分内容作为文字排版占位显示 （建议使用主题字体）
组织结构图(OBS)

## Slide 11
干系人分析矩阵（一）
干系人 | 影响力 | 关注点 | 沟通策略 / 联系方式
信息中心 | 高 | 接口对接进度、数据安全合规性、部署环境准备 | - 每周一次：邮件 + 电话跟进 - 重点：接口开发进度、测试环境资源申请
教务处 / 学工部 | 高 | 数据准确性、知识库内容合规性、需求响应速度 | - 每两周一次：线下会议 + 会议纪要 - 重点：政策文档更新、问答内容审核反馈
师生用户 | 高 | 功能易用性、回答准确性、问题解决效率 | - 每轮测试后：线上问卷 + 焦点小组 - 重点：界面交互体验、高频问题优化
开发团队（5 人） | 高 | 任务优先级、资源分配、技术难点突破 | - 每日：10 分钟站会（钉钉 / 线下） - 重点：任务完成率、阻塞问题升级

## Slide 12
分管校领导 | 高 | 项目进度、资源审批、风险应对方案 | - 每月一次：正式汇报会 - 重点：里程碑成果展示、重大风险预警
IT 运维团队 | 中 | 系统稳定性、故障响应速度、资源使用效率 | - 按需：紧急问题即时沟通 + 月度运维报告 - 重点：服务器负载监控、应急预案执行情况
课程任课教师 | 中 | 项目方向符合课程要求、验收标准达成率 | - 关键节点：线下评审会 + 邮件确认 - 重点：原型功能符合度、文档完整性
干系人分析矩阵（二）

## Slide 13
专项子计划
风险识别与分类
技术风险：LLM模型性能不足、接口集成失败、系统响应延迟、多轮交互逻辑缺陷。
需求风险：用户需求变更频繁、功能优先级调整导致开发延期。
安全风险：用户隐私泄露、数据存储不合规、恶意内容（如吐槽区敏感信息）。
资源风险：开发人员经验不足、硬件资源不足、第三方服务（如云平台）不可用。
用户风险：师生接受度低、功能使用率未达预期。
风险评估方法
概率影响矩阵：按发生概率（高/中/低）和影响程度（严重/中等/轻微）对风险排序。
专家评审：邀请指导老师和信息化部门人员参与风险评估。

## Slide 14
风险应对策略
技术风险:采用分阶段开发，优先验证LLM核心功能；预留备用技术方案（如规则引擎兜底）。
需求风险:多轮原型评审确认需求，建立变更控制流程（需信息中心签字确认）。
安全风险:数据加密存储，内容审核模块开发，定期安全渗透测试。
资源风险:提前申请校内服务器资源，与云服务商签订SLA协议；安排技术培训。
用户风险:上线前开展试点测试，设计用户激励活动（如积分奖励）。
风险监控机制
周例会跟踪：每周开发会议更新风险登记册，标注状态（开放/已关闭）。
关键节点检查：在需求确认、原型交付、测试上线阶段进行专项风险评估。
应急响应：预留10%预算作为应急储备，重大问题24小时内启动预案。

## Slide 15
标题文本预设
资源预算计划
项目 | 明细 | 金额（元）
1. 基础工具 | 腾讯云学生服务器（1 年） | 200
 | DeepSeekApi | 50
2. 调研费用 | 纸质问卷打印 + 文具 | 100
3. 人力成本 | 组内成员餐饮补贴 | 1000
4. 应急储备 | 备用金 | 500
总计 |  | 1350

## Slide 16
2025.3.16
感谢聆听